移动应用开发课程作业

基于 SDD + TRAE 的“名片全能王（CamCard）”功能切片 100% 黑盒复刻

一、作业定位

本作业要求学生在 6 周时间内，以软件工程方法为基础，采用 Specification-Driven Development（SDD，规格驱动开发），使用 TRAE 作为主要 AI 辅助开发环境，对“名片全能王（CamCard）”移动应用中的一个限定功能切片进行 100% 黑盒复刻。

本作业不是要求学生“开发一个类似的名片识别 App”，也不是简单调用 OCR 或大模型 API 做一个“拍照识别名片”的 Demo。

学生需要把“名片全能王”作为一个不可见内部实现的黑盒系统，通过持续观察、操作、记录和测试，逐步建立：

产品行为 → Specification → Architecture → Implementation → Test → Difference Analysis → Revision → Regression

的完整工程闭环。

本项目特别强调：

AI 能够生成代码，但 AI 生成的代码不能天然被认为是正确的；AI 能够识别和抽取信息，但 AI 输出具有概率性；AI 能够修改已有系统，但修改可能带来结构漂移和功能回归。

所有 AI 生成或修改的代码，都必须经过测试和人工验证后才能进入最终版本。

二、作业名称

AI-Native 移动应用工程实践：基于 SDD + TRAE 的“名片全能王”功能切片 100% 黑盒复刻

英文名称：

AI-Native Mobile Application Engineering: 100% Black-Box Replication of a CamCard Feature Slice Using SDD + TRAE

三、本次“100%复刻”的对象

本项目不要求复刻完整的“名片全能王”。

在 6 周时间内，仅复刻一个完整、封闭、可以测试的核心业务切片：

“名片数字化与联系人管理”完整闭环

具体流程定义为：

进入名片夹 → 拍摄/导入名片 → 名片区域识别与校正 → OCR识别 → 联系人字段结构化 → 人工校正 → 保存名片 → 查看详情 → 搜索/管理 → 重新打开 → 导出联系人

可以表示为：

名片夹 / Home
       ↓
扫描名片
       ↓
拍摄 / 图片导入
       ↓
名片区域检测
       ↓
透视 / 方向校正
       ↓
OCR文字识别
       ↓
联系人字段解析
       ↓
人工确认与修改
       ↓
保存名片
       ↓
名片夹
       ↓
搜索 / 标签 / 查看详情
       ↓
联系人导出

这个功能切片必须形成真正的 End-to-End Workflow。

不接受只完成：

拍一张照片 → OCR → 显示一段文字

这种演示性质的实现。

四、如何理解本项目中的“100%复刻”

“100%复刻”不意味着：

- 获取 CamCard 源代码；

- 反编译 CamCard；

- 获取其内部模型；

- 复制其专有 OCR 算法；

- 复制其服务器端系统；

- 获取或复制其受版权保护的内部资源。

学生只能通过正常使用参考 App 观察其外部行为。

因此本项目中的“100%”定义为：

在教师规定的功能边界、参考版本、设备环境和测试用例范围内，实现100%的可观察行为等价。

至少包括：

维度

UI一致性

交互一致性

状态一致性

数据一致性

异常一致性

流程一致性

五、特别处理 AI/OCR 的“概率性”

与普通 UI 功能不同，OCR、字段识别和 AI 信息抽取具有概率性。

因此：

“100%复刻”不要求学生重新实现 CamCard 的专有 AI 模型，也不要求任意名片上的 OCR 输出逐字符与 CamCard 完全相同。

本项目将 AI 功能分为两类验收。

1. 确定性功能

包括：

- UI；

- 页面导航；

- 状态转换；

- 数据保存；

- 编辑；

- 删除；

- 搜索；

- 标签；

- 导出。

这些功能要求：

Reference Test Suite 100%通过。

2. 概率性功能

包括：

- OCR；

- 姓名识别；

- 公司识别；

- 职位识别；

- 电话识别；

- Email识别；

- 地址识别。

这些功能使用教师提供的 固定名片测试集 + Ground Truth 评价。

学生必须：

- 保存 AI/OCR 原始输出；

- 保存字段解析结果；

- 与 Ground Truth 比较；

- 计算字段级准确率；

- 与参考 App 的结果进行比较；

- 分析错误原因；

- 允许用户人工校正错误。

这部分恰恰用于帮助学生理解：

生成式 AI 和识别模型提供的是概率性输出，而不是确定性程序结果。

六、参考环境必须统一

由于商业 App 会持续更新，在项目开始前，教师必须锁定：

- CamCard 参考版本；

- iOS版本；

- 测试设备或模拟设备规格；

- App语言；

- 登录/未登录状态；

- 是否允许使用免费功能；

- 测试名片数据集；

- Reference Test Suite。

整个6周作业均以该版本为准。

即使 CamCard 后续升级，学生也不需要跟随升级。

七、具体复刻功能要求

7.1 功能一：名片夹首页

复刻 CamCard 中与本次功能切片相关的名片管理首页。

至少实现：

- 名片列表；

- 空名片状态；

- 扫描名片入口；

- 名片缩略信息；

- 点击进入名片详情；

- 搜索入口；

- 新增名片后的列表更新；

- 删除名片后的列表更新。

必须验证：

首次启动
    ↓
空名片夹
    ↓
扫描第一张名片
    ↓
保存
    ↓
返回名片夹
    ↓
出现新名片

7.2 功能二：名片拍摄与图片导入

至少支持：

- 相机预览；

- 相机权限申请；

- 拍摄按钮；

- 返回；

- 取消；

- 重拍；

- 从照片库导入；

- 拍摄结果预览；

- 确认进入识别。

必须测试：

- 正常拍摄；

- 拍摄后确认；

- 拍摄后重拍；

- 拍摄后取消；

- 从相册导入；

- 相机权限拒绝；

- 相册权限拒绝；

- 中途退出。

7.3 功能三：名片区域检测与图像校正

系统需要从拍摄图像中识别名片区域。

至少包括：

- 自动检测名片边界；

- 显示检测结果；

- 自动裁剪；

- 透视校正；

- 方向校正；

- 手动调整；

- 确认；

- 重新拍摄。

测试数据应覆盖：

- 正面拍摄；

- 倾斜拍摄；

- 轻微旋转；

- 深色背景；

- 浅色背景；

- 带阴影；

- 名片边缘部分遮挡；

- 复杂桌面背景。

此模块不要求复现 CamCard 的内部算法，但是必须满足教师测试集规定的行为与结果要求。

7.4 功能四：OCR文字识别

这是本作业的重要 AI 功能之一。

系统需要从名片图像中识别文字。

测试名片至少包括：

- 中文名片；

- 英文名片；

- 中英双语名片；

- 横版名片；

- 竖版名片；

- 不同字体；

- 不同字号；

- 不同版式；

- 多电话号码；

- 多Email；

- 部分字段缺失；

- 复杂背景或Logo较多的名片。

学生不能只展示 OCR 的最终结果。

必须保留：

原始名片
   ↓
OCR Raw Text
   ↓
Structured Fields
   ↓
Manual Correction
   ↓
Final Contact

用于后续分析。

7.5 功能五：联系人结构化字段识别

OCR 得到的文字不能简单作为一个大字符串保存。

系统必须进一步将文字解析为结构化联系人信息。

至少包括以下字段：

Name
Company
Job Title
Mobile Phone
Office Phone
Email
Website
Address

可选字段包括：

Department
Fax
Postal Code
Notes

例如，对于：

Dr. David Chen
Professor
School of Computer Science
ABC University
Mobile: +86 138...
Email: david@abc.edu

系统不能只产生：

"Dr. David Chen Professor School of..."

而必须形成：

Name       = David Chen
Job Title  = Professor
Company    = ABC University
Mobile     = +86...
Email      = david@abc.edu

八、这一模块必须特别考察 AI 的能力边界

学生必须测试 AI 在以下情况下是否发生错误：

字段歧义

例如：

Apple

究竟是：

Company?
Product?
Address?

人名与公司混淆

例如：

Jordan Lee
Lee Consulting

多电话号码

系统必须判断：

Mobile
Office
Fax

中英文混排

例如：

朱宏明
Professor
Tongji University

字段缺失

如果名片没有：

Website

AI不得凭空产生一个 Website。

这是本作业特别重要的一条：

AI 不允许“补全”名片上不存在的信息。

学生必须认识到：

在信息抽取任务中，“合理猜测”可能恰恰是一种软件错误。

九、功能六：识别结果确认与人工校正

AI识别结果不能直接保存。

必须设置：

Human-in-the-Loop Verification

即：

AI识别
    ↓
结构化字段
    ↓
用户检查
    ↓
人工修改
    ↓
确认
    ↓
保存

用户至少能够修改：

- 姓名；

- 公司；

- 职位；

- 手机；

- 电话；

- Email；

- Website；

- 地址。

需要正确处理：

- 空字段；

- 多电话号码；

- 多Email；

- 错误字段；

- OCR错字；

- 用户修改；

- 取消修改。

这部分的核心问题是：

如何将概率性AI输出转化为可靠的软件数据。

十、功能七：名片保存与详情页

确认后形成一条结构化 Business Card Record。

保存内容至少包括：

BusinessCard
 ├── originalImage
 ├── processedImage
 ├── name
 ├── company
 ├── jobTitle
 ├── mobile
 ├── phone
 ├── email
 ├── website
 ├── address
 ├── tags
 ├── notes
 └── createdAt

名片详情页需要支持：

- 查看原始名片；

- 查看识别字段；

- 编辑；

- 保存；

- 删除；

- 返回；

- 点击电话号码；

- 点击Email；

- 点击Website。

涉及外部系统调用的功能可以调用系统原生组件，不要求复刻第三方应用。

十一、功能八：名片搜索与基本管理

为了形成完整的数据管理闭环，至少实现：

搜索

能够按照：

- 姓名；

- 公司；

- 职位；

- 电话；

- Email

进行搜索。

标签

至少支持：

创建标签
    ↓
给名片添加标签
    ↓
按照标签查看
    ↓
删除标签

例如：

Conference
Professor
Company
Customer
Partner

备注

允许给名片增加简单备注。

例如：

“2026 Mobile Computing Conference”

或者：

“Follow up next week”

十二、功能九：本地持久化

必须实现真正的数据持久化。

核心测试：

扫描名片
   ↓
AI识别
   ↓
人工修改
   ↓
保存
   ↓
Kill App
   ↓
重新启动
   ↓
找到该名片
   ↓
打开

必须保证：

- 原始名片图像仍然存在；

- 修改后的字段仍然存在；

- 标签仍然存在；

- 备注仍然存在。

如果 App 重启后数据丢失，则该功能不能视为完成。

十三、功能十：联系人导出

Contact Export

至少实现一种：

- 保存到系统联系人；

或者：

- 导出 VCF/vCard。

需要验证：

- 姓名；

- 公司；

- 职位；

- 电话；

- Email；

- 地址

字段是否正确映射。

不要求实现 CamCard 的 CRM 云同步功能。

十四、教师统一名片测试数据集

建议教师提供 30～50张统一测试名片。

推荐组成：

类型

中文名片

英文名片

中英双语

竖版/特殊布局

多电话/多Email

字段缺失

拍摄质量较差

复杂Logo/背景

建议尽量采用：

教师自行制作的虚拟名片/合成名片数据

避免使用真实个人电话号码、Email等敏感个人信息。

每张测试名片同时提供 Ground Truth，例如：

{
  "name": "David Chen",
  "company": "ABC Technologies",
  "jobTitle": "Technical Director",
  "mobile": "+1-xxx-xxx-xxxx",
  "email": "david.chen@example.com",
  "website": "www.example.com"
}

这样可以真正对 AI 输出进行量化评价。

十五、明确不要求复刻的功能

为了保证 6 周项目的可完成性，以下功能不属于本项目要求：

- 用户注册；

- 会员系统；

- 订阅与支付；

- 广告；

- 云端账户同步；

- 多设备同步；

- 团队名片库；

- Salesforce同步；

- CRM同步；

- 企业权限管理；

- 企业组织结构；

- 数字名片设计；

- 数字名片模板；

- QR数字名片交换；

- Email Signature；

- Virtual Background；

- AI企业情报；

- AI公司分析；

- 财务信息分析；

- AI商务建议；

- 会议录音；

- 会议总结；

- 客户销售漏斗。

这些功能即使在当前 CamCard 产品中存在，也不属于本次6周课程作业的核心范围。

学生可以选择其中某一项作为扩展功能，但：

任何扩展功能都不能用于代替核心功能。

十六、禁止使用“一个Prompt生成整个名片App”

原有规则保持不变，但示例修改为：

不允许

“请使用 SwiftUI 帮我完整复刻名片全能王。”

然后直接接受 AI 生成整个系统。

不推荐

“帮我实现名片识别功能。”

因为这个需求实际上至少包含：

Camera
Image preprocessing
OCR
Field extraction
State management
Error handling
Human verification
Persistence
Testing

AI非常容易生成一个“看起来可以工作”，实际上大量边界情况不存在的实现。

推荐

“现有 OCRService 已能够返回 OCR 原始文本。请不要修改 OCRService 接口和现有 MVVM 架构，仅实现 BusinessCardFieldParser，将 OCR 结果映射为 name、company、jobTitle、mobile、phone、email、website 和 address 八个字段。对于无法确认的字段必须返回 nil，不允许根据语义生成原图中不存在的信息。完成后针对提供的10个测试样例编写单元测试。”

进一步修改时：

“目前 TC07 中将公司名称错误识别为姓名。请分析原因，只修改字段分类规则，不改变 BusinessCard 数据模型、OCRService 和现有7个已经通过的测试。修改完成后重新运行全部测试。”

这正是本作业希望训练的：

AI Context Control + Incremental Development + Regression Protection

十七、重新设计后的 Reference Test Suite

建议至少设置以下统一验收测试。

T01 — First Launch

首次启动 → 名片夹 → 正确显示空状态。

T02 — Enter Scanner

名片夹 → 扫描 → 正确进入相机页面。

T03 — Permission

允许/拒绝相机权限 → 行为符合规格。

T04 — Capture

拍摄标准名片 → 正确进入名片识别流程。

T05 — Import

从相册导入名片 → 正确进入识别流程。

T06 — Card Boundary Detection

倾斜名片 → 正确识别并显示名片区域。

T07 — OCR

标准测试名片 → 产生 OCR 原始文本。

T08 — Structured Extraction

OCR结果 → 姓名、公司、职位、电话、Email等字段正确分类。

T09 — Missing Field

名片不存在 Website → 系统不得虚构 Website。

T10 — Multiple Phones

同时存在 Mobile / Office / Fax → 字段处理符合规格。

T11 — Manual Correction

修改错误识别字段 → 保存修改后的结果。

T12 — Save

确认 → 保存 → 返回名片夹 → 新名片正确出现。

T13 — Detail

打开名片 → 正确显示全部保存字段。

T14 — Edit

编辑姓名或公司 → 保存 → 页面正确更新。

T15 — Search

搜索姓名/公司 → 返回正确名片。

T16 — Tag

增加标签 → 按标签筛选 → 返回正确结果。

T17 — Delete

删除名片 → 名片从列表中消失。

T18 — Persistence

Kill App → Relaunch → 保存的名片及修改保持。

T19 — Export

导出到联系人/VCF → 字段映射正确。

T20 — Exception

取消、返回、权限拒绝、无法识别、字段为空等异常路径全部符合规格。

最终要求：

确定性的20个 Reference Test Scenarios 必须100%通过。

十八、重新调整后的6周安排

Week 1：黑盒观察 + Specification

重点不是写代码，而是：

- 分析 CamCard；

- 确定参考版本；

- 建立页面清单；

- 建立状态清单；

- 分析名片识别流程；

- 定义 BusinessCard Schema；

- 建立30～50张测试名片数据；

- 建立 Ground Truth；

- 编写 spec.md；

- 建立 Reference Test Suite。

核心问题：

“CamCard究竟把一张名片变成了什么？”

Week 2：架构 + UI + 数据模型

完成：

- 项目架构；

- Navigation；

- BusinessCard Model；

- Repository；

- 名片夹；

- 扫描入口；

- 名片详情；

- 空状态；

- Mock Data；

- 第一批Unit Tests。

目标：

首先构建稳定的软件骨架，而不是首先做OCR。

Week 3：Camera + OCR

完成：

- 相机；

- 图片导入；

- 名片检测；

- 图像校正；

- OCR；

- OCR Raw Result；

- OCR自动测试。

学生第一次系统分析：

AI究竟在哪些名片上识别正确，在哪些名片上失败？

Week 4：Structured Extraction + Human Verification

完成：

- 姓名抽取；

- 公司抽取；

- 职位抽取；

- 电话抽取；

- Email抽取；

- Website抽取；

- 地址抽取；

- 字段置信/异常处理；

- 人工修改；

- 保存。

这是整个作业中最重要的一周。

重点体验：

“AI输出”与“可靠软件数据”之间还有多远。

Week 5：名片管理 + Persistence

完成：

- 名片列表；

- 名片详情；

- 搜索；

- 标签；

- 备注；

- 编辑；

- 删除；

- 本地持久化；

- Contact/VCF Export；

- UI Golden Test。

Week 6：100% Acceptance + Regression

不再增加大型新功能。

重点进行：

- Reference Test Suite；

- 30～50张名片统一测试；

- OCR错误分析；

- Field Extraction错误分析；

- UI截图对比；

- Regression Test；

- 边界条件修复；

- SDD归档；

- AI协作记录；

- AI能力边界分析；

- 最终演示。

目标不是：

“功能已经有了。”

而是：

“我可以用规格和测试证明，这些功能真的按照要求工作。”